แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    ปีงบประมาณ  2559                    (คตง.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก-จ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1. | บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ /โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | ก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านหนองหัวไหล่งาน หมู่ที่ 9 ตำบลสระว่านพระยา ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง และตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราขสีมา | 1 โครงการ | สอบราคา | 12 ต.ค. 58 | 23 ธ.ค. 58 | 5 ก.พ. 58 | - | 1,048,000 | / | - | - |

(ลงชื่อ)..........................................................  ผู้จัดทำ    (ลงชื่อ)....................................................  ผู้ตรวจสอบ   (ลงชื่อ)......................................................  ผู้รับผิดชอบ        (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุพรรณี  คุณบัวลา)			      (นางจิรภิญญา  มูลสันเทียะ)			       (นางกมลพร  เดชา)		   	                 (นายบารเมษฐ์  ทรงกลุ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน        นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน	     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา	              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา                                                 เจ้าพนักงานพัสดุ                                                ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    ปีงบประมาณ  2559                    (คตง.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก-จ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 2. | บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ /โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | ก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบลสระว่านพระยา ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง และตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราขสีมา | 1 โครงการ | สอบราคา | 12 ต.ค. 58 | 8 ธ.ค. 58 | 28 ธ.ค. 58 | - | 1,062,000 | / | - | - |

(ลงชื่อ)..........................................................  ผู้จัดทำ    (ลงชื่อ)....................................................  ผู้ตรวจสอบ   (ลงชื่อ)......................................................  ผู้รับผิดชอบ        (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุพรรณี  คุณบัวลา)			      (นางจิรภิญญา  มูลสันเทียะ)			       (นางกมลพร  เดชา)		   	                 (นายบารเมษฐ์  ทรงกลุ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน        นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน	     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา	              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา                                                 เจ้าพนักงานพัสดุ                                                ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    ปีงบประมาณ  2559                    (คตง.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก-จ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท) |  |  |  |
| 3. | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | ครุภัณฑ์สำนักงาน/จัดซื้อสระว่ายน้ำสำเร็จรูป | 1 โครงการ | ตกลงราคา | - | - | - | - | - | - | / | - |
| 4. | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | ครุภัณฑ์กีฬา/จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 5 เครื่อง | ตกลงราคา | - | 15 ธ.ค. 58 | 18 ธ.ค. 58 | 100,000 | - |  | / | - |

(ลงชื่อ)..........................................................  ผู้จัดทำ    (ลงชื่อ)....................................................  ผู้ตรวจสอบ   (ลงชื่อ)......................................................  ผู้รับผิดชอบ        (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุพรรณี  คุณบัวลา)			      (นางจิรภิญญา  มูลสันเทียะ)			       (นางกมลพร  เดชา)		   	                 (นายบารเมษฐ์  ทรงกลุ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน        นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน	     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา	              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา                                                 เจ้าพนักงานพัสดุ                                                ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    ปีงบประมาณ  2559                    (คตง.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก-จ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 5. | แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน | ก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 2 | 1 โครงการ | - | - | - | - | - | - | - | / | เนื่องจากได้รับโอนเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) โดยโอนเงินผ่านระบบ GFMISโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 2 เป็นเงินงบประมาณ 1,064,600 บาท ซึ่งเป็นโครงการซ้ำซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยาจึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ |

(ลงชื่อ)..........................................................  ผู้จัดทำ    (ลงชื่อ)....................................................  ผู้ตรวจสอบ   (ลงชื่อ)......................................................  ผู้รับผิดชอบ        (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุพรรณี  คุณบัวลา)			      (นางจิรภิญญา  มูลสันเทียะ)			       (นางกมลพร  เดชา)		   	                 (นายบารเมษฐ์  ทรงกลุ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน        นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน	     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา	              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา                                                 เจ้าพนักงานพัสดุ                                                ผู้อำนวยการกองคลัง